Harmonogram

Sprint 1.

Osoba odpowiedzialna	Wybrane przypadku użycia / Taski
Krzysztof Kulewski	1. Szkielet aplikacji (Backend)
Krzysztof Kulewski	2. Szkielet aplikacji (Frontend)
Krzysztof Borawski	3. Utworzenie podstawowej warstwy wizualnej
Błażej Kucman	4. PU - Rejestracja użytkownika (Frontend)
Błażej Kucman	5. PU - Rejestracja użytkownika (Backend)
Krzysztof Borawski, Błażej Kucman, Krzysztof Kulewski	6. PU - Logowanie (Frontend)
Krzysztof Borawski, Błażej Kucman, Krzysztof Kulewski	7. PU - Logowanie (Backend)
Krzysztof Borawski	8. PU - Wylogowanie (Frontend)

Harmonogram realizacji pierwszego sprintu

Numer tygodnia sprintu	Sprint	Spotkanie	Uwagi dotyczące realizacji zadań	Liczba punktów
1/3	1	Sprint planning 120 min / Weekly 10 min	Przydzielenie ról do PU / Wybrane zadania: / 1. Szkielet aplikacji (Frontend) / 2. Szkielet aplikacji (Backend) / Sprint Backlog - issue na repozytorium github / Wyniki pracy są trzymane na oddzielnych repozytoriach: / github.com/kkulewski/toktok-backend / github.com/kkulewski/toktok-frontend / Tablice zadań: / github.com/kkulewski/toktok-backend/projects/1 / github.com/kkulewski/toktok-frontend/projects/1	3 - 5
2/3	1	Weekly 10 min	Wybrane zadania: / 3. Utworzenie podstawowej warstwy wizualnej / 4. Rejestracja użytkownika (Frontend) / 5. Rejestracja użytkownika (Backend)	3 - 5
3/3	1	Weekly 10 min	Wybrane zadania: / 6. Logowanie (Frontend) / 7. Logowanie (Backend) / 8. Wylogowanie	3 - 5