Sprint 1

1. BACKEND - Szkielet aplikacji
  1. wygenerowanie projektu ASP.NET Core 2.1
  2. dodanie instrukcji wdrożenia w środowisku developerskim
  3. dodanie przykładowego komponentu służącego jako strukturalny wzorzec architektury
  4. użycie biblioteki Swagger w celu dokumentacji REST API
2. FRONTEND - Szkielet aplikacji
  1. wygenerowanie projektu Angular 6
  2. dodanie instrukcji wdrożenia w środowisku developerskim
  3. dodanie przykładowego komponentu służącego jako strukturalny wzorzec architektury
  4. implementacja interceptora HTTP do komunikacji z backendem
3. FRONTEND - Podstawowa warstwa wizualna - ID: Homepage
  1. instalacja biblioteki Bootstrap 4
  2. implementacja menu nawigacyjnego
  3. implementacja strony głównej
4. FRONTEND - System rejestracji - ID: Register
  1. instalacja biblioteki Angular Forms
  2. zaprojektowanie formularza
  3. dodanie podstawowej walidacji wprowadzonych danych
  4. implementacja komponentu wysyłającego wprowadzone dane do API
5. BACKEND - System rejestracji - ID: Register
  1. konfiguracja mechanizmu uwierzytelnienia ASP.NET Core
  2. konfiguracja repozytorium przechowującego użytkowników
  3. implementacja serwisu rejestrującego użytkowników
  4. implementacja kontrolera obsługującego zapytania związane z rejestracją
6. FRONTEND - System logowania - ID: Login
  1. zaprojektowanie formularza
  2. dodanie podstawowej walidacji wprowadzonych danych
  3. implementacja komponentu wysyłającego wprowadzone dane do API
  4. implementacja komponentu zapisującego JWT w pamięci przeglądarki
  5. implementacja komponentu załączającego JWT do zapytań wysyłanych do API
7. FRONTEND - System logowania - ID: Logout
  1. zaprojektowanie przycisku wylogowania
  2. implementacja komponentu wylogowującego użytkownika
8. BACKEND - System logowania - ID: Login
  1. implementacja serwisu generującego JWT
  2. implementacja serwisu uwierzytelniającego użytkownika
  3. implementacja kontrolera obsługującego zapytania związane z uwierzytelnieniem

Sprint 2
1. FRONTEND - Lista kanałów - ID: ListChannels
  1. zaprojektowanie listy kanałów (sidebar)
  2. implementacja komponentu listującego kanały z API
2. BACKEND - Lista kanałów - ID: ListChannels
  1. zaprojektowanie modelu Channel
  2. zaprojektowanie encji pośredniczącej UserInChannel
  3. implementacja serwisu obsługującego kanały
  4. implementacja kontrolera obsługującego zapytania związane z kanałami
3. FRONTEND - Tworzenie kanału - ID: AddChannel
  1. zaprojektowanie formularza do tworzenia kanału
  2. implementacja komponentu tworzącego kanał
  3. podstawowa walidacja danych kanału
4. BACKEND - Tworzenie kanału - ID: AddChannel
  1. implementacja obsługi dodawania kanału w serwisie
  2. walidacja danych
  3. dodanie akcji do kontrolera
5. FRONTEND - Dołączanie do kanału - ID: ChooseChannel
  1. odpowiednie wyróżnienie wybranego kanału z listy
  2. implementacja przełączania między kanałami (routing)
6. BACKEND - Dołączanie do kanału - ID: ChooseChannel
  1. przypisanie użytkownikowi wybranego kanału jako aktywny
  2. dodanie akcji do kontrolera
7. FRONTEND - Wysłanie wiadomości - ID: AddMessage
8. BACKEND - Wysłanie wiadomości - ID: AddMessage

Sprit 3
1. FRONTEND - Profil użytkownika - ID: Profile
2. BACKEND - Profil użytkownika - ID: Profile
3. FRONTEND - Poprawki UI
BACKEND - Refaktoryzacjan